МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Организация и планирование производства» Б1.В.02

Наименование ООП ВО: «Управление в технических системах»

Направление подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах»

Направленность (профиль): «Управление в технических системах»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Факультет: ТТФ

Кафедра: ФиАТПиП

Год начала подготовки: 2022

Форма контроля

| Очная: Курс 3; Семестр 6 | Экзамен 6 семестр Контрольная работа |
| --- | --- |
| Заочная: Курс 4; | Экзамен 4 курс Контрольная работа |

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах: 144 часов, 4 ЗЕТ.

Сыктывкар 2022

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  (ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.03.04. "Управление в технических системах", утвержденного №871 от 31.07.2020,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «       »                          г. протокол №.

Программу разработал к.ф.-м.н. _____________________________________ Устюгов В. А.

Зав. кафедрой _ профессор кафедры ФиАТПиП _____________________ _ Асадуллин  Ф.Ф.

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Рабочая программа согласована с факультетом и выпускающей кафедрой направления подготовки на заседании Совета факультета «___» __________ 20__ г., протокол № ________.

| Декан ТТФ | _________________ | Самородницкий А.А. |
| --- | --- | --- |
| Зав. выпускающей кафедры | _________________ | Асадуллин Ф.Ф. |

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является усвоение бакалаврами теоретических знаний и практических навыков для понимания организационных и плановых аспектов деятельности предприятия и умения воздействовать на повышение эффективности производства.

Задачами дисциплины является обучение порядку организации производственного процесса во времени и в пространстве; особенностям организации конструкторской и технологической подготовки производства; организации производственной инфраструктуры предприятия и системы управления качеством продукции; организации системы управления качеством продукции; различным видам внутризаводского планирования.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Организация и планирование автоматизированных производств» относится к вариативной части профессионального цикла.

Освоение курса базируется на дисциплине экономика, изученной студентами в высшем учебном заведении.

Содержание данной дисциплины является опорой для прохождения учебно-производственной практики, выполнения научно-исследовательской работы, курсового проектирования, организационно-экономической части дипломного проекта и итоговой государственной аттестации.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ПК-1 Разработка документации и регламентов по эксплуатации автоматизированных систем управления производством | ПК-1.2 Знать: требования к струткуре, содержанию и оформлению эксплуатационной документации ПК-1.5 Иметь навыки: разработки и актуализации документации и регламентов эксплуатации АСУП, экстренного реагирования, резервного копирования и аварийного восстановления баз данных АСУП, обеспечения защиты данных и надежности их хранения |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 49,25 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 24 |
| Лабораторные работы (ЛР) | - |
| Практические занятия (ПЗ) | 24 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 60 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 34,75 |
| Общая трудоемкость час | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 |

4.2 Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 11,25 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) | - |
| Практические занятия (ПЗ) | 6 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 125 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий для очной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1 | Организация производства: функции, подсистемы, законы и принципы | 4 |  | 4 | 10 |  |  | 18 | УК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 |
| 2 | Организация производственного процесса во времени и в пространстве | 4 |  | 4 | 10 |  |  | 18 | УК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 |
| 3 | Организация технической подготовки производства | 4 |  | 4 | 10 |  |  | 18 | УК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 |
| 4 | Организация производственной инфраструктуры | 4 |  | 4 | 10 |  |  | 18 | УК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 |
| 5 | Организация системы управления качеством продукции | 4 |  | 4 | 10 |  |  | 18 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 6 | Основы производственного планирования | 4 |  | 4 | 10 |  |  | 18 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
|  | Консультирование перед экзаменом | - | - | - | - | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием экзамена | - | - | - | - | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) | - | - | - | - |  | 34,75 | 34,75 |  |
|  | Итого | 24 | - | 24 | 60 | 1,25 | 34,75 | 144 |  |

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1 | Организация производства: функции, подсистемы, законы и принципы | 1 |  | 1 | 32 |  |  | 35 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 2 | Организация производственного процесса во времени и в пространстве | 1 |  | 1 | 32 |  |  | 35 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 3 | Организация технической подготовки производства | 1 |  |  | 32 |  |  | 33 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 4 | Организация производственной инфраструктуры | 1 |  |  | 7 |  |  | 8 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 5 | Организация системы управления качеством продукции | 1 |  | 1 | 7 |  |  | 9 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 6 | Основы производственного планирования | 1 |  | 1 | 8 |  |  | 10 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
|  | Консультирование перед экзаменом | - | - | - | - | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием экзамена | - | - | - | - | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) | - | - | - | - |  | 7,75 | 7,75 |  |
|  | Итого | 6 | - | 4 | 125 | 1,25 | 7,75 | 144 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для очной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация производства: функции, подсистемы, законы и принципы | Сущность понятия «организация». Материальное производство и функции организации производства. Предприятие как организационная система. Классификация элементов предприятия по признакам управления и исполнения и организация производства. Законы организации. Основополагающие принципы организации производства. | 4 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 2. | Организация производственного процесса во времени и в пространстве | Производственный процесс и его составляющие. Классификация производственных процессов. Сущность организации производственных процессов. Организация производственного процесса во времени. Длительность производственного цикла как один из важнейших технико-экономических показателей. Структура производственного цикла. Расчет длительности производственного цикла простого процесса при запуске в производство деталей поштучно и партиями; виды движения предметов труда в производстве. Расчет длительности производственного цикла сложного процесса. Организация производственного процесса в пространстве. Производственная структура и ее основные элементы. Классификация цехов предприятия. Общая структура предприятия. Факторы, определяющие производственную структуру предприятия. Формы специализации основных цехов (участков) предприятия. Типы производственных структур. Генеральный план предприятия. Типы производства и их сравнительная характеристика: техническая, организационная и экономическая. Поточное производство: сущность, достоинства, область применения, условия перехода на поток. Классификация поточных линий. Организация поточного производства: расчет параметров, характерных для всей совокупности поточных линий; расчет параметров, характерных для поточных линий с использованием конвейера. Оперативное планирование поточного производства. | 4 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 3. | Организация технической подготовки производства | Техническая подготовка производства (ТехнПП): ее сущность и составляющие. Виды ТехнПП. Стадии ТехнПП. Конструкторская подготовка производства (КПП). Организация КПП: сущность КПП, ЕСКД, этапы КПП. Экономика КПП: требования к новой (усовершенствованной) технике с производственной точки зрения, показатели технологичности конструкции; условие эффективности новой конструкции; требования к новой (усовершенствованной) технике с эксплуатационной точки зрения, определение экономического эффекта от внедрения новой техники. Технологическая подготовка производства (ТПП). Организация ТПП: сущность ТПП, ЕСТПП, этапы ТПП. Экономика ТПП: расчет технологической себестоимости выпуска продукции; определение критического объема производства | 4 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 4. | Организация производственной инфраструктуры | Организация инструментального хозяйства. Значение и задачи инструментального хозяйства. Состав инструментального хозяйства. Классификация инструмента. Определение потребности в инструменте. Организация энергетического хозяйства. Задачи энергетического хозяйства. Состав энергетического хозяйства. Нормирование расхода энергии. Определение общего расхода энергии по предприятию. Планирование потребности предприятия в энергии и энергоносителях. Организация ремонтного хозяйства. Задачи ремонтного хозяйства. Состав ремонтного хозяйства. Система планово-предупредительного ремонта (ППР). Организация проведения ремонтных работ. | 4 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 5. | Организация системы управления качеством продукции | Качество продукции и его значение для предприятия. Показатели качества продукции и их виды. Базовые показатели качества продукции. Уровень качества продукции. Группы показателей качества продукции. Оценка уровня качества продукции. Способы определения значений показателей качества продукции. Система управления качеством продукции и ее задачи. Стандартизация как фактор управления качеством продукции. Технический контроль, его задачи и функции. Организация технического контроля качества. Виды технического контроля. Испытания. Задачи и состав службы технического контроля. | 4 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 6. | Основы производственного планирования | Сущность планирования. Виды планирования на уровне предприятия. Бизнес-планирование на предприятии. Типы бизнес-планов. Разделы производственного бизнес-плана. Оперативно-производственное планирование (ОПП) на предприятии: задачи, виды, этапы, системы. Оперативное планирование в единичном производстве: система планирования, планово-учетная единица, главная задача ОПП, расчет календарно-плановых нормативов. Оперативное планирование в серийном производстве: система планирования, планово-учетная единица, главная задача ОПП, расчет календарно-плановых нормативов. Оперативное планирование в массовом производстве: система планирования, планово-учетная единица, главная задача ОПП, расчет календарно-плановых нормативов. Диспетчирование производства. | 4 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 24 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация производства: функции, подсистемы, законы и принципы | Сущность понятия «организация». Материальное производство и функции организации производства. Предприятие как организационная система. Классификация элементов предприятия по признакам управления и исполнения и организация производства. Законы организации. Основополагающие принципы организации производства. | 1 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 2. | Организация производственного процесса во времени и в пространстве | Производственный процесс и его составляющие. Классификация производственных процессов. Сущность организации производственных процессов. Организация производственного процесса во времени. Длительность производственного цикла как один из важнейших технико-экономических показателей. Структура производственного цикла. Расчет длительности производственного цикла простого процесса при запуске в производство деталей поштучно и партиями; виды движения предметов труда в производстве. Расчет длительности производственного цикла сложного процесса. Организация производственного процесса в пространстве. Производственная структура и ее основные элементы. Классификация цехов предприятия. Общая структура предприятия. Факторы, определяющие производственную структуру предприятия. Формы специализации основных цехов (участков) предприятия. Типы производственных структур. Генеральный план предприятия. Типы производства и их сравнительная характеристика: техническая, организационная и экономическая. Поточное производство: сущность, достоинства, область применения, условия перехода на поток. Классификация поточных линий. Организация поточного производства: расчет параметров, характерных для всей совокупности поточных линий; расчет параметров, характерных для поточных линий с использованием конвейера. Оперативное планирование поточного производства. | 1 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 3. | Организация технической подготовки производства | Техническая подготовка производства (ТехнПП): ее сущность и составляющие. Виды ТехнПП. Стадии ТехнПП. Конструкторская подготовка производства (КПП). Организация КПП: сущность КПП, ЕСКД, этапы КПП. Экономика КПП: требования к новой (усовершенствованной) технике с производственной точки зрения, показатели технологичности конструкции; условие эффективности новой конструкции; требования к новой (усовершенствованной) технике с эксплуатационной точки зрения, определение экономического эффекта от внедрения новой техники. Технологическая подготовка производства (ТПП). Организация ТПП: сущность ТПП, ЕСТПП, этапы ТПП. Экономика ТПП: расчет технологической себестоимости выпуска продукции; определение критического объема производства | 1 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 4. | Организация производственной инфраструктуры | Организация инструментального хозяйства. Значение и задачи инструментального хозяйства. Состав инструментального хозяйства. Классификация инструмента. Определение потребности в инструменте. Организация энергетического хозяйства. Задачи энергетического хозяйства. Состав энергетического хозяйства. Нормирование расхода энергии. Определение общего расхода энергии по предприятию. Планирование потребности предприятия в энергии и энергоносителях. Организация ремонтного хозяйства. Задачи ремонтного хозяйства. Состав ремонтного хозяйства. Система планово-предупредительного ремонта (ППР). Организация проведения ремонтных работ. | 1 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 5. | Организация системы управления качеством продукции | Качество продукции и его значение для предприятия. Показатели качества продукции и их виды. Базовые показатели качества продукции. Уровень качества продукции. Группы показателей качества продукции. Оценка уровня качества продукции. Способы определения значений показателей качества продукции. Система управления качеством продукции и ее задачи. Стандартизация как фактор управления качеством продукции. Технический контроль, его задачи и функции. Организация технического контроля качества. Виды технического контроля. Испытания. Задачи и состав службы технического контроля. | 1 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 6. | Основы производственного планирования | Сущность планирования. Виды планирования на уровне предприятия. Бизнес-планирование на предприятии. Типы бизнес-планов. Разделы производственного бизнес-плана. Оперативно-производственное планирование (ОПП) на предприятии: задачи, виды, этапы, системы. Оперативное планирование в единичном производстве: система планирования, планово-учетная единица, главная задача ОПП, расчет календарно-плановых нормативов. Оперативное планирование в серийном производстве: система планирования, планово-учетная единица, главная задача ОПП, расчет календарно-плановых нормативов. Оперативное планирование в массовом производстве: система планирования, планово-учетная единица, главная задача ОПП, расчет календарно-плановых нормативов. Диспетчирование производства. | 1 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 6 |  |

5.5 Темы практических занятий для очной формы обучения

| № | № раздела дисциплины | Наименование практических занятий | Трудоемкость (час) | Компетенции ОК, ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация производства: функции, подсистемы, законы и принципы | Расчет длительности производственного цикла простого и сложного процесса. | 4 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 2 | Организация производственного процесса во времени и в пространстве | Определений показателей технологичности конструкции. | 4 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 3 | Организация технической подготовки производства | Определений условий эффективности новой конструкции; требований к новой (усовершенствованной) технике | 4 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 4 | Организация производственной инфраструктуры | Планирование потребности предприятия в энергии и энергоносителях | 4 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 5 | Организация системы управления качеством продукции | Определения значений показателей качества продукции | 4 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 6 | Основы производственного планирования | Расчет календарно-плановых нормативов | 4 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
|  | Всего: |  | 24 |  |

5.6 Темы практических занятий для заочной формы обучения

| № | № раздела дисциплины | Наименование практических занятий | Трудоемкость (час) | Компетенции ОК, ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация производства: функции, подсистемы, законы и принципы | Расчет длительности производственного цикла простого и сложного процесса. | 1 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 2 | Организация производственного процесса во времени и в пространстве | Определений показателей технологичности конструкции. | 1 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 3 | Организация технической подготовки производства | Определений условий эффективности новой конструкции; требований к новой (усовершенствованной) технике |  | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 4 | Организация производственной инфраструктуры | Планирование потребности предприятия в энергии и энергоносителях |  | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 5 | Организация системы управления качеством продукции | Определения значений показателей качества продукции | 1 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
| 6 | Основы производственного планирования | Расчет календарно-плановых нормативов | 1 | ПК-1.2,ПК-1.5 |
|  | Всего: |  | 4 |  |

5.7 Самостоятельная работа для очной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудоемкость (час) | Компетенции ОК, ПК | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация производства: функции, подсистемы, законы и принципы | Материальное производство и функции организации производства. Предприятие как организационная система. Классификация элементов предприятия по признакам управления и исполнения и организация производства.. | 10 | ПК-1.2,ПК-1.5 | Опрос |
| 2 | Организация производственного процесса во времени и в пространстве | Производственная структура и ее основные элементы. Классификация цехов предприятия. Общая структура предприятия. Факторы, определяющие производственную структуру предприятия. Формы специализации основных цехов (участков) предприятия. Поточное производство: сущность, достоинства, область применения, условия перехода на поток. Классификация поточных линий. | 10 | ПК-1.2,ПК-1.5 | Тестовый контроль |
| 3 | Организация технической подготовки производства | Техническая, конструкторская, технологическая подготовка производства. Их экономика. | 10 | ПК-1.2,ПК-1.5 | Тестовый контроль |
| 4 | Организация производственной инфраструктуры | Планирование потребности предприятия в энергии и энергоносителях. | 10 | ПК-1.2,ПК-1.5 | Тестовый контроль |
| 5 | Организация системы управления качеством продукции | Оценка уровня качества продукции. Способы определения значений показателей качества продукции. | 10 | ПК-1.2,ПК-1.5 | Тестовый контроль |
| 6 | Основы производственного планирования | Сущность планирования. Виды планирования на уровне предприятия. Бизнес-планирование, оперативно-производственное планирование, оперативное планирование в серийном производстве | 10 | ПК-1.2,ПК-1.5 | Тестовый контроль |
|  | Всего: |  | 60 |  |  |

5.8Самостоятельная работа для заочной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудоемкость (час) | Компетенции ОК, ПК | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация производства: функции, подсистемы, законы и принципы | Материальное производство и функции организации производства. Предприятие как организационная система. Классификация элементов предприятия по признакам управления и исполнения и организация производства.. | 32 | ПК-1.2,ПК-1.5 | Опрос |
| 2 | Организация производственного процесса во времени и в пространстве | Производственная структура и ее основные элементы. Классификация цехов предприятия. Общая структура предприятия. Факторы, определяющие производственную структуру предприятия. Формы специализации основных цехов (участков) предприятия. Поточное производство: сущность, достоинства, область применения, условия перехода на поток. Классификация поточных линий. | 32 | ПК-1.2,ПК-1.5 | Тестовый контроль |
| 3 | Организация технической подготовки производства | Техническая, конструкторская, технологическая подготовка производства. Их экономика. | 32 | ПК-1.2,ПК-1.5 | Тестовый контроль |
| 4 | Организация производственной инфраструктуры | Планирование потребности предприятия в энергии и энергоносителях. | 7 | ПК-1.2,ПК-1.5 | Тестовый контроль |
| 5 | Организация системы управления качеством продукции | Оценка уровня качества продукции. Способы определения значений показателей качества продукции. | 7 | ПК-1.2,ПК-1.5 | Тестовый контроль |
| 6 | Основы производственного планирования | Сущность планирования. Виды планирования на уровне предприятия. Бизнес-планирование, оперативно-производственное планирование, оперативное планирование в серийном производстве | 8 | ПК-1.2,ПК-1.5 | Тестовый контроль |
|  | Всего: |  | 125 |  |  |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения не предусмотрены УП

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

  - Методические рекомендации по подготовке к практическим работам

Выполнение практических работ поможет студентам глубже усвоить материал, но при условии, что каждая работа должна быть проделана с ясным пониманием сущности изучаемого явления. Для этого необходимо еще до занятия подготовиться к нему, внимательно прочитать описание в работе и соответствующие темы лекций и обязательно уяснить суть работы. Затем надо разобраться в том, что и как следует измерять.

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по темам занятий.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.

1. Рабочая программа.

2.	Основная учебная литература (учебники, учебные пособия, лабораторные практикумы, сборники задач).

3. Методические указания и рекомендации к выполнению домашних заданий (контрольных работ).

4. Комплект заданий для самостоятельной работы студентов (в т.ч. индивидуальные задания), индивидуальные задания по темам.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету;

– индивидуальные и групповые консультации.

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 9.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Тестовый контроль | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Лабораторные работы | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

- Фонд оценочных средств

| Уровень освоения компетенции |  |
| --- | --- |
|  | Пороговый Знать правовые нормы производственной деятельности в РФ, состояние мирового рынка, процесс формирования автоматизированных производств, методы применения современных технологий в профессиональной деятельности, теоретические основы современных АСУ ТП. Знать как формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, анализировать гражданскую и мировоззренческую позицию людей, высокую социальную значимость своей будущей профессии, умеет определить пути и выбрать средства устранения недостатков, препятствующих успешному личностному и профессиональному развитию и росту, владеет навыками и методами к выполнению профессиональной деятельности. Уметь анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; Владеть навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного вида рассуждений; методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты; методами построения современных автоматизированных производств. |
|  | Продвинутый Знать структуру и перспективы развития автоматизированных производств и АСУ ТП; основные понятия и проблемы автоматизации; понятия и современные подходы к построению автоматизированных систем и их влияние на эффективность решения профессиональных задач; факторы, определяющие устойчивость биосферы, характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы рационального природопользования, методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу, организационные и правовые средства охраны окружающей среды, способы достижения устойчивого развития; современные информационно-поисковые системы в сети Интернет, алгоритмы поиска информации, основные теоретические понятия теории систем и системного анализа; основные принципы и методологию разработки прикладного АСУ, включая типовые способы организации производств и построения их систем управления; Уметь работать с запросами и каталогами при поиске информации, организовывать доступ к информационным ресурсам, организовывать работу специалистов с информационными ресурсами; определять новые промышленные технологии, использовать современные технологии по направлению основной деятельности; осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики природно-климатических условий; грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией; использовать экологические принципы для рационального использования природных ресурсов и охраны природы. Владеть навыками работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне; технологиями переработки больших объемов информации для целенаправленного поиска в различных источниках информации по профилю деятельности, в том числе в глобальных компьютерных системах; моделями и средствами реализации информационных технологий для профессиональной деятельности. |
|  | Высокий уровень Знать основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в современном мире; фактический материал по истории возникновения, становления и развития Российского государства с древнейших времен; фактический материал, характеризующий социально-экономическое и политическое развитие России на всех этапах её развития; основные исторические факты, даты, события, имена исторических и политических деятелей. Уметь видеть общество в историческом развитии; сравнивать и анализировать факты и явления общественной жизни на основе исторического материала; логически грамотно выражать и аргументировано обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому нашей страны и настоящему; самостоятельно работать с научной и учебной литературой по истории; свободно оперировать историческими понятиями при анализе исторических событий и фактов. Уметь разрабатывать прикладные АСУ в конкретных областях профессиональной деятельности; анализировать сложные ситуации, ставить задачи, формировать варианты решений и выбирать из них лучшее, наиболее соответствующее поставленным целям с учетом условий, использовать методы системного анализа, различные приемы и принципы моделирования систем для решения различного рода задач; решать исследовательские и проектные задачи с использованием компьютеров; разрабатывать программы и мониторы АСУ в современных программных средах, современный интерфейс, осуществлять их отладку и оформление технической документации; применять математические и имитационные модели для изучения сложных экономических процессов Владеть методами экономической оценки ущерба от деятельности предприятия, методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду. |

10.1. Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лабораторных, практических и лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  сдачи отчета по лабораторным работам и тестирования по пройденному материалу.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговый экзамен по дисциплине. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

10.1.1  Тестирование

Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу, лабораторным занятиям.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы

Вопрос 1. Аргумент экрана создается:

а.	в табличном редакторе аргументов, открываемом в поле свойств ГЭ «Текст»;

б.	в табличном редакторе аргументов, открываемом в поле свойств ГЭ «Подсказка»;

в.	в табличном редакторе аргументов, открываемом в поле свойств ГЭ «Шрифта»

Вопрос 2. Динамизация ГЭ производится:

а.	настройкой его атрибутов;

б.	настройкой атрибутов каналам вызывающего графический экран;

в.	настройкой компонента Источник/приемник.

Вопрос 3. Тип аргумента экрана может быть:

а. только IN и OUT;

б. только IN/OUT и OUT;

в. любым из перечисленных.

Вопрос 4. Узел создается:

а. в табличном редакторе аргументов;

б. в слое Система;

в. в слое Источники/приемники.

Вопрос 5. Связывание каналов производится:

а. в слое Система методом перетаскивания и наложения каналов;

б. в поле Связь вкладки Дополнительно бланка редактирования канала;

в. возможны оба варианта.

Вопрос 6. Аргументы программ предназначены:

а. для передачи реальных значений каналов текущего узла в программу;

б. для передачи констант в программу;

в. для передачи любых атрибутов каналов из базы каналов проекта в программу.

Вопрос 7. Привязка аргументов программ к атрибутам каналов производится:

а. в редакторе программ;

б. в табличном редакторе аргументов канала, вызывающего программу;

в. возможны оба варианта.

Вопрос 8. Тип аргумента программы может быть:

а. только IN и OUT;

б. только IN/OUT и OUT;

в. любым из перечисленных.

Вопрос 9. Формат вывода на экран аргумента типа String:

а. Float;

б. Integer;

в. Default.

Вопрос 10. Привязка аргументов экрана производится:

а.  к атрибутам каналов проекта ушла;

б. к аргументам программ текущего узла;

в. возможны оба варианта.

Вопрос 11. Количество аргументов экрана может быть:

а. не больше 50;

б. не больше 100;

в. не больше 6000.

Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля

| № разделов дисциплин | Контролируемые дидактические единицы | Контролируемые компетенции (или их части) | Номер тестовых заданий | Количество правильных ответов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Аргумент экрана, редактор аргументов, графический элемент, динамизация, тип аргументов экрана | ПК-1.2,ПК-1.5 | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Узел, канал, связывание каналов, программа, аргументы программы, привязка аргументов, форматы вывода | ПК-1.2,ПК-1.5 | 4-11 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| Всего заданий |  |  | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 |
| Сумма баллов: |  |  |  | 10-11 | 8-9 | 6-7 | 0-5 |
| Уровень освоения компетенции |  |  |  | высокий | продвинутый | пороговый | не освоил |

10.2. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

- «Отлично» - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» - от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» - от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

11. Вопросы к экзамену

- Раскройте суть понятия «организация». Назовите функции организации производства.

- Представьте предприятие как систему деятельности. В чем состоит суть функционирования такой системы? Расскажите о классификации элементов предприятия по признакам управления и исполнения и организации производства.

- Назовите законы организации.

- Что такое принцип? Чем он отличается от закона? Как осуществляется выбор принципа? Назовите основополагающие принципы организации производства.

- Что такое производственный процесс? В чем смысл технологических и нетехнологических процессов? Чем трудовые производственные процессы отличаются от естественных?

- Дайте классификацию производственных процессов: по назначению, по степени автоматизации, по характеру объекта производства.

- В чем заключается организация производственных процессов?

- Почему длительность производственного цикла считается одним из важнейших технико-экономических показателей? Из чего складывается производственный цикл?

- Как осуществляется расчет длительности производственного цикла при запуске в производство деталей поштучно? Как рассчитывается длительность производственного цикла при запуске в производство деталей партиями?

- Назовите виды движения предметов труда в производстве. Как рассчитать длительность цикла при разных видах движения предметов труда? Назовите основные преимущества, недостатки и область применения каждого вида движения.

- Как осуществляется расчет длительности производственного цикла сложного процесса?

- Назовите основные элементы производственной структуры. Приведите классификацию цехов предприятия. Из чего складывается общая структура предприятия?

- Какие факторы определяют производственную структуру предприятия? Назовите формы специализации основных цехов (участков) предприятия. Какие типы производственных структур существуют на предприятиях?

- Что такое генеральный план предприятия? Какие требования предъявляются к генеральному плану?

- Раскройте понятие «тип производства».

- Дайте техническую, организационную и экономическую характеристику единичному типу производства.

- Дайте техническую, организационную и экономическую характеристику серийному типу производства.

- Дайте техническую, организационную и экономическую характеристику массовому типу производства.

- Раскройте сущность поточного производства. Дайте классификацию поточных линий: по степени непрерывности процесса производства, по степени специализации, по способу поддержания ритма, по характеру работы конвейера.

- Как осуществляется расчет основных параметров поточных линий?

- Назовите параметры, характерные для поточных линий с использованием конвейера и приведите формулы для их расчета.

- Что представляет собой стандарт-план, и как он строится?

- Как рассчитываются заделы на поточных линиях?

- Изложите сущность технической подготовки производства (ТехнПП). Расскажите о видах ТехнПП. Назовите составляющие ТехнПП. Каковы стадии ТехнПП?

- В чем состоит суть конструкторской подготовки производства (КПП)? Что такое ЕСКД? Назовите этапы КПП.

- Какие требования предъявляются к новой (усовершенствованной) технике с производственной точки зрения? Перечислите показатели технологичности конструкции. Назовите условие эффективности новой конструкции. Какие требования предъявляются к новой (усовершенствованной) технике с эксплуатационной точки зрения? Как определяется экономический эффект от внедрения новой техники?

- В чем состоит суть технологической подготовки производства (ТПП)? От чего зависит трудоемкость и содержание работ по ТПП? Что такое ЕСТПП? Назовите этапы ТПП.

- Как осуществляется выбор варианта техпроцесса? Что такое критический объем производства, и как он рассчитывается? Назовите задачи инструментального хозяйства. Приведите состав инструментального хозяйства.

- Какие виды инструмента выделяют по характеру использования? Что такое десятичная система классификации инструмента?

- Опишите методы определения расходного фонда инструмента на плановый период. Как определяется размер цехового оборотного фонда инструмента? В чем суть системы «максимум-минимум»?

- Назовите задачи ремонтного хозяйства. Приведите состав ремонтного хозяйства.

- Назовите составляющие системы планово-предупредительного ремонта. Перечислите нормативы системы ППР. В чем заключается организация проведения ремонтных работ?

- Назовите задачи энергетического хозяйства. От чего зависит объем и структура потребляемых энергоресурсов? Назовите способы энергообеспечения предприятия. Приведите состав энергетического хозяйства.

- Как осуществляется нормирование расхода энергии на предприятии? Как определяется общий расход энергии по предприятию? В чем суть балансового метода планирования потребности в энергии и энергоносителях?

- Назовите задачи службы материально-технического снабжения предприятия. Опишите цель и способ осуществления классификации и индексации материалов. Как осуществляется нормирование расхода материалов?

- Как производится нормирование запасов материалов? Раскройте суть организации складского хозяйства. Как осуществляется МТС подразделений предприятия?

- Назовите задачи организации транспортного хозяйства. Приведите состав транспортного хозяйства.

- Что такое грузооборот? Что такое грузопоток? Как он определяется? Как и для чего составляются шахматная таблица грузооборотов и схема грузопотоков?

- Приведите схемы межцеховых перевозок. Какие факторы влияют на выбор средств транспортировки?

- Назовите задачи сбытовой службы предприятия. Назовите четыре периода реализации продукции. Что такое товаропроводящая сеть?

- Дайте классификацию посреднических фирм по признаку целевых функций. Кто такие торговые агенты? Кто такие дилеры? Кто такие дистрибьюторы?

- Дайте определение понятия «качество продукции». Расскажите о значении качества продукции для предприятия. Что представляют собой показатели качества? Какие виды показателей качества Вы знаете? Что такое базовые показатели качества? Назовите группы показателей качества продукции. Приведите способы определения значений показателей качества продукции.

- Что представляет собой система управления качеством продукции? Назовите задачи системы управления качеством продукции. Расскажите о стандартизации как факторе управления качеством продукции. Назовите цель и условие сертификации систем управления качеством продукции.

- Каковы задачи и функции технического контроля (ТК)? В чем суть организации ТК? Каковы принципы рациональной организации ТК? Расскажите о видах технического контроля. В чем суть испытаний? Расскажите о задачах и составе службы технического контроля.

- Расскажите о видах планирования на уровне предприятия.

- Какие типы бизнес-планов (БП) Вы знаете? Перечислите разделы производственного БП.

- Назовите задачи оперативно-производственного планирования (ОПП) на предприятии. Перечислите виды ОПП. Назовите этапы ОПП. Какие существуют системы ОПП и чем отличаются друг от друга?

- Расскажите о системе ОПП, ее главной задаче и планово-учетной единице в единичном производстве. Какие календарно-плановые нормативы рассчитываются в ходе оперативного планирования в единичном производстве?

- Расскажите о системе ОПП, ее главной задаче и планово-учетной единице в серийном производстве. Какие календарно-плановые нормативы рассчитываются в ходе оперативного планирования в серийном производстве?

- Расскажите о системе ОПП, ее главной задаче и планово-учетной единице в массовом производстве. Какие календарно-плановые нормативы рассчитываются в ходе оперативного планирования в массовом производстве?

- Что представляет собой диспетчирование производства?

13. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных  и профессиональных базы данных необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| 2 | Yandex карты | https://yandex.ru/maps | https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru |
| 3 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ | - |
| 4 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 | Открытый доступ |
| 5 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ | - |
| 6 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ | http://window.edu.ru/about/ свободный доступ |
| 7 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ | - |
| 9 | Геопортал Республики Коми | http://gis.rkomi.ru/ | http://gis.rkomi.ru/Agreement |
| 10 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru | - |
| 13 | База данных для IT-специалистов | https://habr.com/ | - |
| 14 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ | - |
| 16 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) | http://www1.fips.ru/ | - |
| 17 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ | - |
| 18 | УИС Россия | https://uisrussia.msu.ru |  |

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 | Лицензия №Иж-13-00192 от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Система трехмерного моделирования Kompas 3D | Лицензия №Иж-13-00192 от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно |
|  | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Пакет прикладных математических программ Scilab | Лицензия GNU LGPL (http://www.scilab.org/scilab/license) |
|  | Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе Моdе | Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-WIN |
|  | Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices /appendices.html#gnu-general-public-license) |
|  | Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/) |
|  | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам | Интерактивная автошкола | Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО «Форвард» на период с 01.2015 бессрочно |
|  | Тренажеры фирмы Honeywell | Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО «ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |

14. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная учебная литература

1. Шифрин, Б. М. Организация и планирование автоматизированных производств [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Б. М. Шифрин, Л. С. Полугрудова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Физика и автоматизация технологических процессов и производств». - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001667.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Шишмарев, В. Ю. Организация и планирование автоматизированных производств [Текст] : учеб. для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки 220700 «Автоматизация технологических процессов и производств» / В. Ю. Шишмарев. – Москва : Академия, 2013. – 304 с. – (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат).

Периодические издания

- Автоматизация в промышленности [Текст] : научно-технический и производственный журнал / учредители Университет новых информационных технологий управления при ФГБУН, Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, ООО Издательский дом "ИнфоАвтоматизация". – Москва : ИнфоАвтоматизация. – Издается с 2002 г. – Журнал включен в Перечень ВАК РФ. – Выходит ежемесячно.

- Автоматизация процессов управления = Automation of Control Processes  [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Ульяновск : ФГУП НПО «Марс». – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434924.

- Теория и системы управления [Текст] : научный журнал. Известия РАН / учредитель Российская академия наук. – Москва : Наука. – Основан в январе 1963 г. – Выходит раз в два месяца.