МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова»

#### (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы технологии  возведения зданий», Б1.В.07

Наименование ООП ВО: «Строительство»

Направление подготовки: 08.03.01 «Строительство»

Направленность (профиль): «Промышленное и гражданское строительство»

Программа подготовки:  бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Лесного и сельского хозяйства

Кафедра: Ландшафтная архитектура, строительство и землеустройство

Год начала подготовки: 2019 г.

Курс 3,4 (очная), 4,5 (заочная)

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах: 5, 180

Форма контроля: контрольная работа (2), зачет, экзамен

Сыктывкар 2019

Лист согласований

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки  08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ  31.05.2017,   № 481, а также примерной  основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «__»________г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «__» _____  20__ г., протокол №____

Разработчик __ ___________ кафедры «ЛА,СиЗУ»__________    _____________

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. кафедрой __доцент кафедры _« ЛА,СиЗУ»_________________Паршина Е. И.

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой «ЛА, С и ЗУ»____________________________                   Паршина Е. И.

(название кафедры)	    (подпись)	                                  (Ф.И.О.)

Декан ЛиСХ________________________________                                     Попова Т. В.

(название факультета)	(подпись)	                                   (Ф.И.О.)

- Цель и задача дисциплины:

Целью дисциплины «Основы технология возведения зданий» является получение знаний и умений в области теории и практики по технологии возведения зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения, строительство сооружений и коммуникаций, специальных видов строительных и монтажных работ, механизации основных процессов и производство работ в зимних условиях.

Задачи дисциплины:

-реализация принципов и способов обработки и применения  материалов,  изделий и конструкции;

-выбор оптимальных способов безопасного производства работ, рационального организации строительного производства, а также принципов проектирования.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Основы технология возведения зданий» относится к  части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Основы архитектуры, Основы строительных конструкций, Инженерная геодезия, Инженерная гидрология и  геоморфология, Основы геотехники, Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики, Теплогазоснабжение с основами теплотехники

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как:  Основы технической эксплуатации зданий и сооружений

Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Код и наименование выпускника профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип задач профессиональной деятельности: технологический |  |  |  |
| Организация и обеспечение качества результатов технологических процессов | здания, сооружения промышленного и гражданского назначения | ПК-1. Способен разрабатывать проекты производства работ | ПК-1.2. Выбирает оптимальные конструктивные схемы зданий и последовательность их возведения |
| Организация и обеспечение качества результатов технологических процессов | здания, сооружения промышленного и гражданского назначения | ПК-2. Способность организовывать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства | ПК-2.1. Оценка комплектности исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ. |
|  |  |  | ПК-2.2. Составление графика производства строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ. |
|  |  |  | ПК-2.3. Разработка схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ |
|  |  |  | ПК-2.4. Составление сводной ведомости потребности в материально-технических и трудовых ресурсах |
|  |  |  | ПК-2.5. Составление плана мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства |
|  |  |  | ПК-2.6. Разработка строительного генерального плана основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ |
|  |  |  | ПК-2.7. Разработка технологической карты на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения |
|  |  |  | ПК-2.8. Оформление исполнительной документации на отдельные виды строительно-монтажных работ |
|  |  |  | ПК-2.9. Составление схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы.

| Вид учебной работы | Очная форма (3,4 курс) | Заочная форма (4,5 курс) |
| --- | --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 57,4 | 29,4 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 28 | 14 |
| Лабораторные работы |  |  |
| Практические занятия | 28 | 14 |
| Другие виды контактной работы: |  |  |
| Прием зачета | 0,15 | 0,15 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 87,75 | 139 |
| Часы на контроль (зачет) |  | 3,85 |
| Часы на контроль (экзамен) | 34,75 | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 180 | 180 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 5 | 5 |

5. Содержание дисциплины

Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО):

Основные положения технологий возведения зданий.

Технология работ подготовительного периода.

Технологии возведения подземных частей зданий.

Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона.

Технологии возведения одноэтажных промышленных зданий.

Технологии возведения многоэтажных каркасных зданий.

Технологии возведения крупнопанельных зданий.

Технологии возведения зданий с кирпичными стенами.

Технологии возведения высотных сооружений.

Технологии возведения большепролетных зданий.

Технологии возведения надземных инженерных сооружений.

Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях.

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Основные положения технологий возведения зданий. | 2 |  | 2 | 10 | 4 |  | 14 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
| - 2 | Технология работ подготовительного периода. | 4 |  | 2 | 5,75 | 6 |  | 11,75 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения подземных частей зданий. | 4 |  | 2 | 6 | 6 |  | 12 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. | 4 |  | 2 | 6 | 6 |  | 12 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения одноэтажных промышленных зданий. | 2 |  | 4 | 6 | 6 |  | 12 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения многоэтажных каркасных зданий. | 2 |  | 4 | 6 | 6 |  | 12 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения крупнопанельных зданий. | 2 |  | 4 | 6 | 6 |  | 12 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения зданий с кирпичными стенами. | 2 |  | 4 | 6 | 6 |  | 12 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения высотных сооружений. | 4 |  | 2 | 6 | 6 |  | 12 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения большепролетных зданий. | 2 |  | 2 | 10 | 4 |  | 14 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения надземных инженерных сооружений. | 2 |  | 2 | 10 | 4 |  | 14 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях. | 2 |  | 2 | 10 | 4 |  | 14 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 | 34,75 | 35 |  |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Всего: | 32 |  | 32 | 87,75 | 57,4 | 34,75 | 180 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные положения технологий возведения зданий. | 1 |  | 1 | 12 | 2 |  | 14 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технология работ подготовительного периода. | 1 |  | 1 | 12 | 2 |  | 14 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения подземных частей зданий. | 1 |  | 1 | 12 | 2 |  | 14 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. | 2 |  | 2 | 9,5 | 4 |  | 13,5 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения одноэтажных промышленных зданий. | 1 |  | 1 | 12 | 2 |  | 14 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения многоэтажных каркасных зданий. | 1 |  | 1 | 12 | 2 |  | 14 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения крупнопанельных зданий. | 1 |  | 1 | 12 | 2 |  | 14 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения зданий с кирпичными стенами. | 1 |  | 1 | 12 | 2 |  | 13 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения высотных сооружений. | 2 |  | 2 | 9,5 | 4 |  | 13,5 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения большепролетных зданий. | 1 |  | 1 | 12 | 2 |  | 14 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения надземных инженерных сооружений. | 1 |  | 1 | 12 | 2 |  | 14 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях. | 1 |  | 1 | 12 |  |  | 14 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 | 7,75 | 8 |  |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 | 3,85 | 4 |  |
|  | Всего: | 14 |  | 14 | 139 | 29,4 | 11,6 | 180 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для студентов очной формы

| № | Наименование разделов дисциплины | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основные положения технологий возведения зданий. | Общие положения, термины и понятия. Нормализация технологий возведения зданий и сооружений. Параметры технологического процесса возведения здания или сооружения. | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технология работ подготовительного периода. | Инженерно-геологические изыскания. Отвод поверхностных и грунтовых вод. Геодезическое обеспечение точности возведения зданий. | 4 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения подземных частей зданий. | Земляные сооружения. Технология «стена в грунте», «опускной колодец» для устройства подземных сооружений. Работы нулевого цикла для промышленных и гражданских зданий. | 4 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. | Комплексное производство бетонных и железобетонных работ. Опалубка. Механизация. Возведение зданий в разборно-переставных горизонтально - перемещаемых, вертикальных опалубках. Возведение зданий и сооружений в специальных опалубках. Контроль за бетоном. Бетонирование зданий и сооружений в зимних условиях. Прогрев бетонных конструкций. | 4 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения одноэтажных промышленных зданий. | Типы промышленных зданий. Характеристика основных сборных конструкций. Основные методы возведения зданий. Технология возведения подземной части. Возведение надземной части. | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения многоэтажных каркасных зданий. | Конструктивные схемы зданий. Однородные и неоднородные здания. Циклы технологического процесса. Метод наращивания. Выбор монтажных кранов. Возведение подземной части здания. Возведение надземной части. | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения крупнопанельных зданий. | Общая схема возведения крупнопанельных зданий. Технология возведения подземной части. Устройство подвальной части зданий. Технология возведения надземной части крупнопанельных зданий. Особенности выполнения специальных и отделочных работ. Возведение крупнопанельных зданий башенного типа. | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения зданий с кирпичными стенами. | Материалы и правила разрезки каменной кладки. Технология и организация работ. Организация рабочего места каменщика. Особенности кладки некоторых конструктивных элементов зданий. Возведение облегченных конструкций из кирпича. Кладка из природных камней неправильной формы. Возведение каменных конструкций в зимних условиях. Охрана труда при возведении зданий из кирпича. | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения высотных сооружений. | Общие положения. Применяемые монтажные механизмы. Монтаж зданий при железобетонном каркасе. Монтаж зданий при стальном и смешанном каркасах. Обеспечение устойчивости каркаса в период монтажа. Отделочные работы. | 4 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения большепролетных зданий. | Классификация большепролетных конструкций. Классификация методов монтажа большепролетных конструкций. Технология монтажа блочных покрытий. Монтаж арочных покрытий. Монтаж структурных плит. Монтаж купольных покрытий. Монтаж вантовых покрытий. Мембранные покрытия. Монтаж рамных покрытий. Монтаж шатровых покрытий. Монтаж тентовых покрытий. | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения надземных инженерных сооружений. | Общие сведения, классификация по строительно-конструктивным признакам. Способы возведения опор ЛЭП. Выбор эффективных методов монтажа. | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях. | Бетонирование конструкций зданий в условиях сухого и жаркого климата и на вечно-мерзлых грунтах. Технология реконструкция зданий, усиление конструкций. | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  |  | Всего | 32 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для студентов заочной формы

| № | Наименование разделов дисциплины | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основные положения технологий возведения зданий. | Общие положения, термины и понятия. Нормализация технологий возведения зданий и сооружений. Параметры технологического процесса возведения здания или сооружения. | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технология работ подготовительного периода. | Инженерно-геологические изыскания. Отвод поверхностных и грунтовых вод. Геодезическое обеспечение точности возведения зданий. | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения подземных частей зданий. | Земляные сооружения. Технология «стена в грунте», «опускной колодец» для устройства подземных сооружений. Работы нулевого цикла для промышленных и гражданских зданий. | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. | Комплексное производство бетонных и железобетонных работ. Опалубка. Механизация. Возведение зданий в разборно-переставных горизонтально - перемещаемых, вертикальных опалубках. Возведение зданий и сооружений в специальных опалубках. Контроль за бетоном. Бетонирование зданий и сооружений в зимних условиях. Прогрев бетонных конструкций. | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения одноэтажных промышленных зданий. | Типы промышленных зданий. Характеристика основных сборных конструкций. Основные методы возведения зданий. Технология возведения подземной части. Возведение надземной части. | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения многоэтажных каркасных зданий. | Конструктивные схемы зданий. Однородные и неоднородные здания. Циклы технологического процесса. Метод наращивания. Выбор монтажных кранов. Возведение подземной части здания. Возведение надземной части. | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения крупнопанельных зданий. | Общая схема возведения крупнопанельных зданий. Технология возведения подземной части. Устройство подвальной части зданий. Технология возведения надземной части крупнопанельных зданий. Особенности выполнения специальных и отделочных работ. Возведение крупнопанельных зданий башенного типа. | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения зданий с кирпичными стенами. | Материалы и правила разрезки каменной кладки. Технология и организация работ. Организация рабочего места каменщика. Особенности кладки некоторых конструктивных элементов зданий. Возведение облегченных конструкций из кирпича. Кладка из природных камней неправильной формы. Возведение каменных конструкций в зимних условиях. Охрана труда при возведении зданий из кирпича. | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения высотных сооружений. | Общие положения. Применяемые монтажные механизмы. Монтаж зданий при железобетонном каркасе. Монтаж зданий при стальном и смешанном каркасах. Обеспечение устойчивости каркаса в период монтажа. Отделочные работы. | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения большепролетных зданий. | Классификация большепролетных конструкций. Классификация методов монтажа большепролетных конструкций. Технология монтажа блочных покрытий. Монтаж арочных покрытий. Монтаж структурных плит. Монтаж купольных покрытий. Монтаж вантовых покрытий. Мембранные покрытия. Монтаж рамных покрытий. Монтаж шатровых покрытий. Монтаж тентовых покрытий. | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Технологии возведения надземных инженерных сооружений. | Общие сведения, классификация по строительно-конструктивным признакам. Способы возведения опор ЛЭП. Выбор эффективных методов монтажа. | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях. | Бетонирование конструкций зданий в условиях сухого и жаркого климата и на вечно-мерзлых грунтах. Технология реконструкция зданий, усиление конструкций. | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  |  | Всего | 14 |  |

5.5. Практические занятия  для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Наименование практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Основные положения технологий возведения зданий. | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 2 | Технология работ подготовительного периода. | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 3 | Технологии возведения подземных частей зданий. | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 4 | Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 5 | Технологии возведения одноэтажных промышленных зданий. | 4 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 6 | Технологии возведения многоэтажных каркасных зданий. | 4 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 7 | Технологии возведения крупнопанельных зданий. | 4 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 8 | Технологии возведения зданий с кирпичными стенами. | 4 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 9 | Технологии возведения высотных сооружений. | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 10 | Технологии возведения большепролетных зданий. | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 11 | Технологии возведения надземных инженерных сооружений. | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 12 | Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях. | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
| Всего |  |  | 32 |  |

5.6. Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Наименование практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Основные положения технологий возведения зданий. | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 2 | Технология работ подготовительного периода. | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 3 | Технологии возведения подземных частей зданий. | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 4 | Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 5 | Технологии возведения одноэтажных промышленных зданий. | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 6 | Технологии возведения многоэтажных каркасных зданий. | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 7 | Технологии возведения крупнопанельных зданий. | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 8 | Технологии возведения зданий с кирпичными стенами. | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 9 | Технологии возведения высотных сооружений. | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 10 | Технологии возведения большепролетных зданий. | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 11 | Технологии возведения надземных инженерных сооружений. | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
|  | 12 | Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях. | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 |
| Всего |  |  | 14 |  |

5.7. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 10 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 2 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 5,75 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 3 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 6 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 4 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 6 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 5 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 6 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 6 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 6 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 7 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 6 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 8 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 6 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 9 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 6 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 10 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 10 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 11 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 10 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 12 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 10 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
| Всего: |  |  | 87,75 |  |  |

5.8. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения.

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 12 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 2 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 12 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 3 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 12 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 4 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 9,5 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 5 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 12 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 6 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 12 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 7 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 12 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 8 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 12 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 9 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 9,5 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 10 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 12 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 11 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 12 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
|  | 12 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала. | 12 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-2.9, ПК-1.2 | Контрольная работа, зачет, экзамен |
| Всего: |  |  | 139 |  |  |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

| Формы Методы | Практические занятия, (час) |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д/о | з/о | д/о | з/о |
| Тестирование | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Исследовательский метод | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Решение ситуационных задач | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого интерактивных занятий: | 6 | 6 | 6 | 6 |

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся в библиотеке института, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

7.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором. Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам или к преподавателю.

7.2. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий (контрольная работа)

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки;

- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины.

Требования к оформлению контрольной работы: шрифт - Times New Roman, размер шрифта -12, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине; листы контрольной работы скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема контрольной работы, ФИО студента.

7.3. Методические рекомендации по работе с литературой

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин отнесены:

- рабочая программа,

- ФОС,

-  СРС.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу (смотрите далее);

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к экзамену

Основная учебная литература

- Теличенко, В. И. Технология возведения зданий и сооружений [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Строительство" / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. – 3-е изд., стер. – Москва : Высш. шк., 2006. – 446 с. – (Строительные технологии).

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Верстов, В. В. Технология и комплексная механизация шпунтовых и свайных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов строительных вузов / В. В. Верстов, А. Н. Гайдо, Я. В. Иванов ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 288 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3736/.

- Никитина, Т. А. Архитектура и конструкции производственных зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления 270800 «Строительство» различных профилей по подготовке бакалавров, магистров и специалистов дневной и заочной форм обучения / Т. А. Никитина ; Федер. агентство по образованию, Северный (Арктический) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Архангельск : САФУ, 2015. - 195 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436242.

- Соколов, Г. К. Технология возведения специальных зданий и сооружений [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Промышленное и гражданское строительство" направления "Строительство" / Г. К. Соколов, А. А. Гончаров. – Москва : Академия, 2005. – 352 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование).

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 12 | 12 | 13 | 37 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета(максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

11.1 Тематика контрольных работ

Контрольные вопросы по дисциплине

- Что изучает «Технология возведения зданий и сооружений», какова её связь с другими дисциплинами?

- Каковы общие принципы технологии возведения зданий и сооружений?

- Что входит в основные положения технологий возведения зданий и сооружений?

- Каковы виды строительной технологической документации, её состав?

- Какие работы входят в подготовительный период?

- Изложите алгоритм составления строительного генерального плана.

- С какой целью составляются календарные планы и графики, в чём их различие?

- Приведите примеры технологий возведения земляных и подземных сооружений.

- Какова сущность технологии «стена в грунте»?

- Каковы общие принципы технологий возведения зданий?

- Объясните структуру строительных технологических циклов?

- Что такое технологическая модель возведения здания?

- Изложите общие принципы технологии возведения крупнопанельных зданий?

- Как организуется контроль качества строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений?

- Какова очерёдность монтажа конструкций при возведении каркасных зданий?

- Что такое комплексная механизация в строительстве?

- Что такое «малая механизация», как она учитывается в техдокументации?

- Объясните различие между свободным и ограниченно-свободным методами монтажа полносборных зданий?

- Каковы особенности возведения зданий безбалочных систем?

- Изложите основные принципы и методы монтажа одноэтажных промышленных зданий?

- Как выбрать параметры технологического процесса монтажа зданий?

- Чем различаются открытая, закрытая и совмещённая технологии возведения зданий?

- Каковы достоинства и недостатки технологии возведения зданий методом подъёма перекрытий?

- Изложите принципиальную схему возведения зданий методом подъёма перекрытий.

- Приведите примеры технологий возведения большепролётных зданий.

- Перечислите, в технологической последовательности, строительные технологические комплексы при возведении кирпичных зданий.

- Каковы особенности монтажа зданий с металлическим каркасом?

- В чём преимущества и недостатки зданий из монолитного железобетона?

- Какова технология возведения зданий из монолитного железобетона?

- Приведите примеры различных бетоноукладочных комплексов.

- Охарактеризуйте особенности применения различных опалубочных систем (сборно-разборная, объёмно-переставная, скользящая, несъёмная).

- Сравните технологии монтажа мачтово-башенных сооружений методами: наращивания, подращивания, поворотом вокруг шарнира.

- Изложите технологическую схему монтажа ёмкостных сооружений методом рулонирования.

- Каковы общие технологические принципы строительства автодорог?

- Каковы виды реконструктивных работ и их технологические особенности?

- В чём заключается система обеспечения геометрической точности в строительстве?

- Каковы особенности возведения зданий в экстремальных условиях?

11.2. Текущий контроль

Тест

1. Выделяют следующие виды строй генплана:

А) общеплощадочный и объектный

Б) главный и подчиненный

В) внутриплощадочный и субъектный

Г) общий и позиционный

2. Укажите процесс, поставленный  вне верной последовательности производства работ:

А) подготовка площадки

Б) возведение подземной площадки

В) наружные отделочные работы

Г) благоустройство территории

3. Обноску сохраняют на период:

А) подготовительных работ

Б) возведения ограждающих конструкций

В) возведения подземной части

Г) отделочных работ

4. В состав работ нулевого цикла не входит:

А) водоотвод и водопонижение

Б) отрывка котлована с зачисткой оснований под фундаменты

В) разбивка осей фундаментов в вырытом котловане

Г) монтаж стеновых панелей

5. Существующие  разновидности метода  «стена в грунте»:

А) свайный и траншейный

Б) только свайный

В) только траншейный

Г) только ямочный

6. При укладке бетона по технологии «стена в грунте» максимальный перерыв в летнее время должен составлять:

А) не более 180 мин.

Б) не более 90 мин.

В) не более 30 мин.

Г) не более 120 мин.

7. Одноэтажное промышленное здание относится к легкому  при величине пролета:

А) от 26 до 31 м

Б) от 5 до 12 м

В) от 18 до 21 м

Г) от 21 до 26 м

8. Способ кладки, использующийся при кладке забутки и верстовой части стен «в пустошовку»?

А) вприсык

Б) в прижим

В) вприсык с подрезкой

9. При кладке стен толщиной до 1.5 кирпича, столбов и перегородок часто назначают звено?

А) двойку

Б) тройку

В) пятёрку

Г) шестёрку

10. При кладке стен толщиной  2… 2,5 кирпича нужно назначать звено?

А) двойку

Б) тройку

В) пятёрку

Г) шестёрку

11.3. Промежуточный контроль

Контрольные вопросы: (вопросы к зачету)

- Открытый способ возведения подземных зданий и сооружений.

- Классификация способов возведения подземных сооружений и области их применения.

- Открытый метод выполнения работ, его технологическая особенность, преимущества и недостатки. Метод опускного колодца.

- Возведение подземных сооружений при высоком уровне грунтовых вод.

- Закрытые способы строительства. Метод опускного колодца.

- Существующие технологии возведения и погружения опускных колодцев и перспективы их развития.

- Возведение подземных сооружений методом «стена в грунте». Используемые машины, механизмы и приспособления. Область применения.

- Монолитный, сборно-монолитный и сборный вариант строительства. Критерии рационального выбора.

Вопросы к экзамену

- Нулевой цикл гражданского здания. Потребность в механизмах, материалах, рабочей силе, объемы работ.

- Характеристики и свойства грунтов. Определение несущей способности грунтов.

- Свайные   фундаменты.	Назначение,    виды,    механизация.    Статическое  и	динамическое испытание свай.

- Требования техники безопасности при земляных и бетонных работах.

- Подбор составляющих материалов для бетона общего назначения. Специальные бетоны.

- Контроль качества при устройстве бетонных и ж/б конструкций. Особенности зимнего бетонирования.

- Каменные конструкции. Леса и подмостки. Технологические звенья. Захватки.

- Монолитные ж/б конструкции промышленных зданий. Колонны, перекрытия, опалубка и арматура. Технологические перерывы.

- Контроль качества бетонных и ж/б конструкций. Зимнее бетонирование (метод термоса, электропрогрева, предварительный разогрев, тепляк). Техническая документация при наборе прочности.

- Технология монтажа сборных ж/б конструкций. Монтаж металлических конструкций. Транспортировка, складирование, укрепительная сборка.

- Обучение персонала, занятого на монтаже конструкций. Требования техники безопасности.

- Лесные материалы, их защита. Противопожарные мероприятия, контроль качества.

- Легкие строительные конструкции. Облегченные виды строительной кладки. Профнастил, монопанели, сэндвичи, теплоизоляционные материалы.

- Виды кровель. Рулонные кровли, материалы.

- Техника безопасности при кровельных и гидроизоляционных работах. Входной контроль качества материалов.

- Штукатурные работы, составы, материалы, механизация, контроль качества.

- Отделочные	работы,	Виды	лакокрасочных	покрытий:	масляные,	синтетические, водорастворимые, водоэмульсионные, кремнеорганические, декоративные.

- Полы и тепло- звукоизоляция.

- Сетевые  и	календарные планирования. Графики потребности материалов и механизмов движения рабочей силы, подсчет объемов работ и трудозатрат.

- Технологические карты ПОР, ПОС, ППР.

- Работы подготовительного периода при выполнении нулевого цикла здания.

- Назначение, состав и требования к стройгенплану.

- Механизированные земляные работы. Подсчет объемов работ. Водоотлив.

- Бетонные работы при устройстве фундаментов. Средства механизации

- Опалубные и арматурные работы при устройстве конструктивов (фундаментов, колонн, перекрытий).

- Виды фундаментов гражданских зданий и сооружений. Выбор грузоподъемного механизма.

- Свайные фундаменты, ростверки. Механизация.

- Технология возведения стен подвалов зданий.

- Особенности производства работ в зимнее время при земляных и бетонных работах.

- Каменные конструкции, виды кладок.

- Методы и последовательность монтажа сборных железобетонных конструкций. Выбор грузоподъемного механизма.

- Транспортировка, укрупнительная сборка и складирование конструкций.

- Несущие металлические и железобетонные элементы при кирпичной кладке. Складирование, монтаж.

- Контроль качества и охрана труда при устройстве несущих конструкций зданий.

12. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование баз данных | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ |
| 3 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 4 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 5 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 6 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 7 | Геопортал Республики Коми | http://gis.rkomi.ru/ |
| 8 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 9 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |
| 10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) | http://www1.fips.ru/ |
| 11 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Техническая эксплуатация машин и оборудования отрасли» используются следующие программные средства:

Базовое программное обеспечение

Операционная система Debian
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html)

Операционная система FreeBSD
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств)
Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020

Офисный пакет LibreOffice 
Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)

Антивирус Касперского
Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019

Архиватор 7-zip
Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)

Файловый менеджер Far
Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru)

Интернет-браузер Mozilla Firefox
Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)

Интернет-браузер Google Chrome
Модифицированная лицензия BSD https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам

Справочная правовая система Консультант +

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно

Электронные библиотечные системы

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно

Программы компьютерного тестирования

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования»

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

15. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Теличенко, В. И. Технология возведения зданий и сооружений [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Строительство" / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. – 3-е изд., стер. – Москва : Высш. шк., 2006. – 446 с. – (Строительные технологии).

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Верстов, В. В. Технология и комплексная механизация шпунтовых и свайных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов строительных вузов / В. В. Верстов, А. Н. Гайдо, Я. В. Иванов ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 288 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3736/.

- Никитина, Т. А. Архитектура и конструкции производственных зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления 270800 «Строительство» различных профилей по подготовке бакалавров, магистров и специалистов дневной и заочной форм обучения / Т. А. Никитина ; Федер. агентство по образованию, Северный (Арктический) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Архангельск : САФУ, 2015. - 195 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436242.

- Соколов, Г. К. Технология возведения специальных зданий и сооружений [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Промышленное и гражданское строительство" направления "Строительство" / Г. К. Соколов, А. А. Гончаров. – Москва : Академия, 2005. – 352 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование).

Научная литература

- Шипилова, Н. А. Теория и практика производства свайных работ [Электронный ресурс] : монография / Н. А. Шипилова, Е. Б. Маслов, С. М. Кузнецов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 128 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436776.

Периодические издания

- Вестник гражданских инженеров [Текст] : научно-технический журнал / ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет". – Санкт-Петербург : СПбГАСУ. – Выходит раз в два месяца.

- Жилищное строительство [Текст] : научно-технический и производственный журнал. – Москва : ООО РИФ «Стройматериалы». – Выходит ежемесячно.

- Строительство [Текст] : научно-теоретический журнал. Известия высших учебных заведений / Министерство образования и науки Российской Федерации, Международная ассоциация строительных вузов. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин). – Издается с марта 1958 г. – Выходит ежемесячно.

Справочно-библиографическая литература

- Аханов, В. С. Справочник строителя [Текст] / В. С. Аханов, Г. А. Ткаченко. – Изд. 12-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 495 с.

- Бадьин, Г. М. Справочник строителя [Текст] / Г. М. Бадьин, В. В. Стебаков. – Москва : АСВ, 2007. – 320 с.

- Бадьин, Г. М. Справочник строителя-технолога [Текст] : справочное издание / Г. М. Бадьин, В. А. Заренков. – Санкт-Петербург : ЛенСпецСМУ, 2005. – 320 с.

- Лысогорский, А. А. Справочное пособие по строительному производству [Текст] / А. А. Лысогорский. – Москва : Стройиздат, 1989. – 353 с.

- Справочник современного технолога строительного производства [Текст] / под ред. Л. Р. Маиляна. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 432 с. – (Строительство и дизайн).